Методика проведения нагрузочного тестирования
системы обработки обращений Честный знак

Лист регистрации изменений	2

1. Назначение документа	4

2. Цели тестирования	4

3. Ограничения тестирования	4

4. Потенциальные риски тестирования	4

5. Конфигурация тестовых стендов	4

6. План тестирования	4

7. Профиль нагрузки	5

8. Описание тестов	6

9. Метрики, снимаемые в процессе тестирования	6

10. Требования к итоговой отчетности	7

Лист регистрации изменений

| Версия | Дата | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.06.2025 | Первая версия |

1. Назначение документа

Данный документ описывает методику проведения нагрузочного тестирования системы обработки обращений Честный знак

2. Цели тестирования:

Основными целями нагрузочного тестирования являются:

- выявление соответствия системы поставленным требованиям производительности.

- оценка стабильности работы при заданной нагрузке.

3. Ограничения тестирования:

- Данная методика не предполагает функционального тестирования системы и не описывает методы и способы выявления функциональных дефектов

- Нагрузочное тестирование не покрывает весь функционал Системы. В ходе тестирования будут использованы операции из предоставленного заказчиком списка.

- Тестирование не направлено на выявление дефектов в аппаратной части стенда.

- Тестирование не направлено на определение оптимальной конфигурации аппаратной части стенда.

4. Потенциальные риски тестирования:

Потенциальные риски тестирования отсутствуют.

5. Время тестирования

- Продолжительность тестирования: 240 минут

- Время тестирования: с ??:00 до ??:00 по мск.

- Дата тестирования: ??.06.2025.

6. План тестирования:

Для проведения нагрузочного тестирования будет использоваться следующее ПО:

- Apache Jmeter v 5.4.1

Перед тестированием будут проведены подготовительные работы:

- подготовка необходимых тестовых данных;

- разработка скриптов НТ;

- настройка профилей НТ;

- предварительный запуск нагрузки.

7. Профиль нагрузки:

Таблица 1. Список операций:

| № | Имя операции | % от общего количества пользователей | Критерий корректно выполненной операции | Протокол взаимодействия/механизм авторизации/пример запроса | Допустимый 95% перцентиль времени отклика операций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие страницы авторизации | 100 | Запрос выполнен успешно | GET | 5 секунд |
| 2 | Авторизация | 100 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |
| 3 | Открытие страницы со списком обращений | 100 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |
| 4 | Открытие страницы создания обращения | 100 | Запрос выполнен успешно | GET | 5 секунд |
| 5 | Поиск контрагента | 100 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 6 | Открытие страницы создания контрагента | 100 | Запрос выполнен успешно | GET | 5 секунд |
| 7 | Сохранение контрагента | 100 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |
| 8 | Поиск контакта | 100 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 9 | Открытие страницы создания контакта | 100 | Запрос выполнен успешно | GET | 5 секунд |
| 10 | Сохранение контакта | 100 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |
| 11 | Сохранение обращения | 90 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |
| 12 | Загрузка файла приложения | 10 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 13 | Сохранение обращения с файлом | 10 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |
| 14 | Открытие созданного обращения | 100 | Запрос выполнен успешно | GET | 5 секунд |
| 15 | Изменение статуса обращения на «Выполнение» | 100 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 16 | Изменение статуса обращения на «Обработка» | 100 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 17 | Добавление необходимой информации для закрытия обращения | 100 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 18 | Изменение статуса обращения на «Закрытие» | 100 | Запрос выполнен успешно | PUT | 5 секунд |
| 19 | Выход из системы | 100 | Запрос выполнен успешно | POST | 5 секунд |

8. Описание тестов

Тест будет проводиться 240 минут, нагрузка будет подаваться постепенно, до достижения 250 пользователей, после чего тест будет продолжаться. Между запросами, для эмуляции работы реального пользователя, предусмотрены паузы от 3 до 6 секунд.

Критериями успешного прохождения системой теста являются:

- времена отклика не превысили допустимые пределы;

- количество неуспешных операций не превысило критический уровень (не более 5%);

- системные или аппаратные ресурсы процессора или утилизация оперативной памяти находятся в пределах нормы.

9. Метрики, снимаемые в процессе тестирования:

Во время теста в реальном времени будет осуществляется мониторинг метрик с аппаратной части тестового стенда, таких как:

- загрузка CPU

- загрузка памяти

- загрузка сети

- загрузка дискового пространства

Во время теста в реальном времени будет осуществляется мониторинг с помощью инструмента нагрузочного тестирования Apache Jmeter. Для анализа метрик в реальном времени осуществляется мониторинг Grafana со следующим набором метрик:

- Текущее количество потоков (Виртуальных пользователей);

- Общее количество запросов в секунду по всем операциям;

- Общий процент ошибок;

- Общее количество запросов;

- Общий процент успешных запросов;

- График зависимости количества пользователей от запросов в секунду;

- Процент успешно выполненных запросов и процент ошибок по определенной операции;

- Количество запросов по определенной операции;

- График времени отклика по определенной операции;

- График ошибок по определенной операции.

10. Требования к итоговой отчетности:

По результатам проведения нагрузочного тестирования подготавливается отчет о его результатах.

В отчете должны быть отражены:

- Общая информация о методике его проведения и выполняемых сценариях тестирования

- Показатели основных контролируемых параметров при заданной нагрузке.

- Перечень узких мест производительности системы, которые были выявлены в ходе анализа результатов тестирования